골목고양이 생존기 이번 주 개발 작업 순서 2025년 5월 18일 ~ 5월 24일 ¦ Unity 2D MVP 1차 씬 조립 단계

현재 상태 요약

| 완료 (코드) | 모든 C# 스크립트 작성 완료 — PlayerController, PlayerStats, HealthSystem, HungerSystem, CameraFollow, PersonEnemy, SaveManager, HUDController 등 28개 스크립트 |
| --- | --- |
| 남은 작업 | Input Action Asset, Animator Controller, 타일맵 맵 제작, 씬 GameObject 조립, 모바일 HUD UI — 전부 Unity 에디터 작업 |
| 이번 주 목표 | 씬 조립 완료 → 이동·점프·먹이 획득·경험치 100% → 스테이지 클리어 코어 루프 1회 플레이 가능 상태 |

Day 1 (월)  5월 18일

| 목표 | 고양이가 씬에 떠서 좌우 이동·점프 가능한 상태 |
| --- | --- |

| # | 작업 항목 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Input Action Asset 생성 | CatInputActions.inputactions — Move(1D), Jump, Dash, Duck, Interact, Fever / PC 바인딩: 방향키·Z·X·C·V |
| 2 | 레이어 & 태그 설정 | Player=6, Ground=7, Enemy=8, Item=9, Interactable=10 / 태그: Player, Enemy, Item, Ground, NPC |
| 3 | Player GameObject 구성 | SpriteRenderer, Rigidbody2D(Dynamic), CapsuleCollider2D, PlayerInput, PlayerController, PlayerStats, HealthSystem, HungerSystem, PlayerAnimationController |
| 4 | GroundCheck 자식 오브젝트 | 발 아래 빈 오브젝트 배치 → groundCheck 필드 연결 |
| 5 | 임시 Ground 배치 & 착지 확인 | 흰 사각형 Layer=Ground 설정 → 실행해서 착지 확인 |

Day 2 (화)  5월 19일

| 목표 | 걷기·점프·숨기 애니메이션 정상 재생 |
| --- | --- |

| # | 작업 항목 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 스프라이트 슬라이싱 | Idle, Walk, Run, Jump, Fall, Landing, Ducking, DuckIdle, Dead — Sprite Mode: Multiple, PPU: 32, Filter: Point |
| 2 | Animation Clip 생성 (9개) | 각 동작별 Clip 생성 (Idle·Walk·Run·Jump·Fall·Land·Duck·DuckIdle·Dead) |
| 3 | Animator Controller 상태머신 | Idle↔Walk(isWalking)↔Run(isRunning) / Jump→Fall(!isGrounded)→Land→Idle / Duck(isDucking) / Dead(isDead) |
| 4 | Player에 Animator 연결 | PlayerAnimator.controller 연결 확인, PlayerAnimationController 파라미터 매핑 |

Day 3 (수)  5월 20일

| 목표 | Stage 1 시골 골목 타일맵 레이아웃 완성 |
| --- | --- |

| # | 작업 항목 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tilemap Grid 생성 | Grid GO → Tilemap (Ground), TilemapRenderer, TilemapCollider2D, CompositeCollider2D, Layer=Ground |
| 2 | Tile Palette 등록 | alley_cat_tileset_32px_8x8.png → Sprite Mode: Multiple, 32px 슬라이싱 → Palette에 등록 |
| 3 | Stage 1 레이아웃 타일링 | [시작 박스]→[골목길]→[쓰레기통]→[사람]→[먹이]→[클리어] / 맵 너비 약 60~80 유닛, 담벼락 플랫폼 2~3개 |
| 4 | CameraFollow + 경계 설정 | Main Camera에 CameraFollow 추가, Target=Player, minX/maxX/minY/maxY 지정 |
| 5 | GameManager · SaveManager 배치 | 빈 GameObject에 각각 배치 (DontDestroyOnLoad 확인) |

Day 4 (목)  5월 21일

| 목표 | 생선 먹기→경험치→사람 회피 코어 루프 동작 |
| --- | --- |

| # | 작업 항목 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | FoodItem Prefab 생성 | SpriteRenderer, CircleCollider2D(Trigger), FoodItem — hungerRestore=30, expReward=10, scoreValue=50 / Layer=Item |
| 2 | ItemSpawner 배치 | 씬에 ItemSpawner GO 배치, FoodItem Prefab 연결, 스폰 포인트 지정 |
| 3 | PersonEnemy Prefab 생성 | SpriteRenderer, Rigidbody2D, CapsuleCollider2D, PersonEnemy(Type=Normal) / Layer=Enemy |
| 4 | EnemySpawner 배치 | 씬에 배치, PersonEnemy Prefab 연결, 스폰 포인트 지정 |
| 5 | 코어 루프 테스트 | 생선 먹기→Exp 상승 / 경험치 100%→StageClear() 호출 / PersonEnemy 감지·추격·회피 시 점수+30 확인 |

Day 5 (금)  5월 22일

| 목표 | 실기기에서 모바일 조작 가능한 HUD 완성 |
| --- | --- |

| # | 작업 항목 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Canvas 설정 | Screen Space - Overlay, Ref Resolution 1080×1920, Scale with Screen Size |
| 2 | HUD Slider 4개 배치 | 체력(빨강)·배고픔(주황)·경험치(초록)·피버(노랑) — HUDController 슬라이더 필드 연결 |
| 3 | 점수 · 돈 TMP_Text | 상단 배치, HUDController scoreText/moneyText 연결 |
| 4 | 가상 조이스틱 (OnScreen) | Input System OnScreenStick 컴포넌트 — leftStick 경로 / CatInputActions Move에 바인딩 추가 |
| 5 | 버튼 A/B/C/D 배치 | OnScreenButton 컴포넌트 — Dash·Interact·Duck·Fever 각 Action 연결 |

Day 6~7 (주말)  5월 23~24일

| 목표 | 통합 테스트 & 버그 수정, 안드로이드 빌드 |
| --- | --- |

| 테스트 항목 | 확인 내용 |
| --- | --- |
| 이동·점프·숨기 | 물리·애니메이션 상태 전환 정상 여부 |
| 배고픔→체력 감소→GameOver | HUD 수치 실시간 반영, 게임오버 화면 전환 |
| 생선 획득→경험치→StageClear | 전체 승리 흐름 1회 완주 |
| PersonEnemy 감지·추격·회피 | 회피 성공 시 ScoreManager +30, HUD danger alert |
| SaveManager | 클리어·게임오버 후 PlayerPrefs 자동 저장 확인 |
| 안드로이드 빌드 테스트 | 가상 조이스틱 입력·화면 비율·60fps 확인 |

이번 주 완료 기준 (Definition of Done)

시작 → 좌우 이동·점프 → 생선 먹기 → 사람 피하기 → 경험치 100% → 클리어 연출

스크립트가 이미 전부 작성된 상태이므로 이번 주는 순전히 Unity 에디터 조립 작업입니다. Day 4 끝에 코어 루프 동작 여부를 중간 체크포인트로 확인하세요.